**PLATAFORMA PARA LA GESTION DEL DIALOGO NACIONAL**

La plataforma se encuentra con un avance de 80% a 85%, para su fase final de implementación es necesario considerar las siguientes fases.

1. Adaptación diseño del portal
2. Migración de información
3. Finalización de módulos previa definición de requerimientos
4. Pruebas por cada módulo implementado
5. Instalación y configuración del servidor de producción y preproducción
6. Corrección de errores y estabilización
7. Elaboración de reportes
8. Capacitación
9. Diccionario de Base de Datos
10. Manual técnico y de uso ciudadano

Tiempo de implementación

Mes 1

1. Corrección de errores y estabilización
2. Adaptación diseño del portal
3. Instalación y configuración del servidor de producción y preproducción
4. Pruebas por cada módulo implementado

Mes 2

1. Elaboración de reportes
2. Capacitación
3. Migración de información

Mes 3

1. Diccionario de Base de Datos
2. Manual técnico y de uso ciudadano

RECURSOS TECNICOS

* 2 Desarrolladores nivel Señor
* 1 Front end

COSTO APROXIMADO

El tipo de contrato puede ser a través de consultoría que tenga la duración de 3 meses con el valor de 12 mil